POINT DES REALISATIONS DANS LE SECTEUR DE L’EAU DE 2021 A2023
	N°
	Réalisations
	Localisation
	Coût 
	Sources de financement
	Période

	1
	Réalisation de 11 FPM dans les quartiers périphériques ruraux
	Gorobani Peulh; Yapo N'Kparou, Tabay Orou, Orou N'gourou ferme, Wara Yènoumon; Thian Goura; Dama Gah Karo; Yassobè; Baka Gah; Bakounourou 2; Dokparou-Est
	75 300 000
	Partenariat Pkou-Orléans
	2021, 2022

	2
	Transformation de 05 FPM en PEA solaire avec compteurs
	Monnon Ferme, Donwari, Arafath, Amanwignon ouest, Soko N'Douro N'Pkarou
	51 673 557
	Partenariat Pkou-Orléans
	2022, 2023

	3
	Formation des agents du service de l’eau de la Mairie de Parakou sur la supervision des études techniques, de l’implantation et des travaux de réalisation d’ouvrages d’alimentation en eau potable
	Toute la Commune
	4 820 500
	Partenariat Pkou-Orléans
	2021

	4
	Actualisation du répertoire des producteurs de Pure Water et contrôle de la qualité de l’eau vendue
	Toute la Commune
	978 500
	Partenariat Pkou-Orléans
	2021

	5
	Suivi des producteurs de Pure Water par le contrôle de la qualité de l’eau vendue
	Tous les arrondissements
	2 550 000
	Partenariat Pkou-Orléans
	2022

	6
	Actualisation du Plan Communal de l’Eau (PCEau)
	Toute la Commune
	4 810 000
	Partenariat Pkou-Orléans
	2021




Activités en cours
· Réalisation de 4 PEA solaires dans les zones périurbaines non desservies par la SONEB à Tourou Sourou, Korobororou, Dokparou-est, Woré : les forages ont été réalisés il reste la construction des chateaux
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POIN T   DES REALISA TIONS DANS LE  SE CTEUR DE L ’ EAU DE  2021  A2023  

N°  Réalisations  Localisation  Coût   Sources de  financement  Période  

1  Réalisation de 11 FPM dans  les quartiers périphériques  ruraux  Gorobani Peulh; Yapo  N'Kparou, Tabay Orou, Orou  N'gourou ferme, Wara  Yènoumon; Thian Goura;  Dama Gah Karo; Yassobè;  Baka Gah; Bakounourou 2;  Dokparou - Est  75 300 000  Partenariat  Pkou - Orléans  2021,  2022  

2  Transformation de 05 FPM  en PEA solaire avec  compteurs  Monnon Ferme, Donwari,  Arafath, Amanwigno n ouest,  Soko N'Douro N'Pkarou  51 673 557  Partenariat  Pkou - Orléans  2022 ,  2023  

3  Formation des agents du  service de   l’eau de la Mairie  de Parakou sur la  supervision des études  techniques, de  l’implantation et des travaux  de réalisation d’ouvrages  d’alimentation en eau  potable  Toute la Commune  4 820 500  Partenariat  Pkou - Orléans  2021  

4  Actualisation du répertoire  des producteurs de Pure  Water et contrôle de la  qualité de l’eau vendue  Toute la Commune  978 500  Partenariat  Pkou - Orléans  2021  

5  Suivi   des producteurs de  Pure Water par le contrôle  de la qualité de l’eau  vendue  Tous les arrondissements  2 550 000  Partenariat  Pkou - Orléans  2022  

6  Actualisation du Plan  Communal de l’Eau  (PCEau)  Toute la Commune  4 810 000  Partenariat  Pkou - Orléans  2021  

    Activités en cours   -   Réalisation de 4 PEA solaires dans les zones périurbaines non desservies par  la SONEB   à  Tourou Sourou, Korobororou, Dokparou - est,  Wor é   :   les forages ont  été réalisé s il  reste la construction de s chateaux   -      

